# خطة إنجاز تطبيق VEILO

خطة تنفيذ تقنية مفصلة وفق PRD V1
الإصدار: 1.0   |   آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026

طريقة قراءة الوثيقة: الرمز ☑ يعني أن العمل موجود في الكود الحالي، والرمز ☐ يعني أنه لم يُنفذ بعد أو يحتاج تحققاً إنتاجياً. لا يعني وجود الكود أن الاختبارات التشغيلية قد نجحت؛ يجب تشغيل الاختبارات قبل اعتماد أي بند نهائياً.

## 1. الحالة الحالية والقرار الهندسي

المشروع مبني على Laravel وPostgreSQL وبنية Modular Monolith مع فصل Domain Actions وHTTP Controllers. الأولوية الحالية هي تثبيت Messaging Core واختبارها قبل إضافة WebSocket أو واجهة المستخدم.

| المجال | الحالة | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| الحسابات والمصادقة | ☑ منفذ جزئياً | Registration، JWT، Refresh Rotation، Recovery، Device Secret، Logout. |
| توثيق API | ☑ منفذ | Postman Collection وEnvironment وREADME. |
| Messaging Core | ☑ منفذ كنسخة أولية | Conversations، Messages، Blocks، Encryption، Idempotency، Cursor Pagination. |
| اختبارات Messaging | ☑ مكتوبة / ☐ منفذة فعلياً | اختبارات PHPUnit موجودة، لكن تشغيلها يحتاج تثبيت vendor وبيئة قاعدة بيانات مناسبة. |
| WebSocket وReverb | ☐ غير منفذ | يأتي بعد تثبيت REST Messaging. |
| Notifications وSearch | ☐ غير منفذ | يُنفذان عبر Queue وOutbox بعد الرسائل. |

## 2. المرحلة الأولى: تجهيز بيئة التطوير والجودة

| الحالة | الخطوة | طريقة الإنجاز ومعيار القبول |
| --- | --- | --- |
| ☑ | تثبيت PHP وLaravel وPostgreSQL | تشغيل التطبيق والاتصال بقاعدة PostgreSQL 16 أو أحدث. |
| ☑ | إضافة متغيرات البيئة الأمنية | ضبط APP_KEY وJWT_SIGNING_KEY وMESSAGE_ENCRYPTION_KEY وعدم وضعها في Git. |
| ☑ | إضافة migrations للمجالات الأساسية | وجود users وdevices وrefresh_tokens وsecurity_events وmessaging tables. |
| ☑ | توافق migrations مع بيئة الاختبار | أوامر PostgreSQL الخاصة محمية بشرط المحرك، مع بقاء قيود PostgreSQL كاملة في الإنتاج. |
| ☐ | تثبيت Composer dependencies | composer install ثم التأكد من وجود PHPUnit وPint داخل vendor. |
| ☐ | إضافة CI Pipeline | تشغيل lint وPint وPHPUnit وmigrate:fresh في كل Pull Request. |
| ☐ | إضافة PostgreSQL Test Service | اختبار القيود والفهارس الفعلية على PostgreSQL، وعدم الاعتماد على SQLite وحده. |

## 3. المرحلة الثانية: الحسابات والهوية

| الحالة | المتطلب | التفاصيل ومعيار القبول |
| --- | --- | --- |
| ☑ | التسجيل باسم المستخدم فقط | إنشاء الحساب وإصدار الجلسة مباشرة دون كلمة مرور أو بريد. |
| ☑ | Public ID وInternal ID | UUID مستقلان، ويُعادان للعميل بدون شرطات. |
| ☑ | Privacy API | تغيير public/private عبر endpoint مصادق عليه. |
| ☐ | تغيير اسم المستخدم | إضافة API وAction مع تحرير الاسم القديم فوراً وقيد فريد للحسابات النشطة. |
| ☐ | حذف الحساب Soft Delete | منع login وrefresh وrestore بعد الحذف، وتحرير username وemail. |
| ☐ | ربط البريد الإلكتروني | OTP للإصدار والتحقق، مدة 10 دقائق، حد أقصى 5 محاولات، ومنع enumeration. |
| ☐ | اختبارات الهوية | اختبار uniqueness، الحذف، privacy، Public ID، وOTP success/failure. |

## 4. المرحلة الثالثة: المصادقة والجلسات والأجهزة

| الحالة | المتطلب | معيار القبول |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Access JWT قصير العمر | مدة تقريباً 15 دقيقة مع توقيع مستقل عن APP_KEY. |
| ☑ | Refresh Token Rotation | التوكن opaque وهاشه فقط في قاعدة البيانات، والتوكن القديم لا يعاد استخدامه. |
| ☑ | Reuse Detection | إلغاء عائلة التوكن المتأثرة وتسجيل Security Event دون إلغاء جلسات المستخدم الأخرى. |
| ☑ | Logout current/all | إبطال الجهاز وAccess JWT فوراً عبر revoked_at، مع الحفاظ على primary designation. |
| ☑ | Device Secret Recovery | توليد secret عشوائي، تخزين hash، وإصدار جلسة جديدة بعد التحقق. |
| ☐ | JWT issuer وaudience validation | رفض JWT الموقع صحيحاً لكنه صادر لخدمة أو بيئة أخرى. |
| ☐ | تدوير Device Secret | إبطال السر السابق وإصدار سر جديد مع Security Event. |
| ☐ | إدارة Primary Device | ترقية جهاز أو إزالة primary فقط من الجهاز primary الحالي، مع قيد قاعدة البيانات. |
| ☐ | اختبار التزامن للمصادقة | اختبار refresh متزامن، logout أثناء refresh، وrestore أثناء revoke. |

## 5. المرحلة الرابعة: Messaging Core

### 5.1 قاعدة البيانات والنماذج

| الحالة | البند | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Conversations | زوج canonical بين user_low_id وuser_high_id مع unique constraint وcheck للترتيب. |
| ☑ | Messages | sequence_no، reply_to_message_id، client_message_id، timestamps، soft delete. |
| ☑ | User Blocks | قيد فريد على blocker_id وblocked_id وحظر directional. |
| ☑ | الفهارس | فهارس المستخدمين والمحادثات والرسائل النشطة وidempotency في PostgreSQL. |

### 5.2 الرسائل والحماية

| الحالة | البند | معيار القبول |
| --- | --- | --- |
| ☑ | تشفير at-rest | لا يُحفظ النص الصريح؛ يستخدم MessageCipher ومفتاحاً مستقلاً. |
| ☑ | Key rotation | دعم المفتاح الحالي والمفاتيح السابقة حسب encryption_key_version. |
| ☑ | Idempotency | إعادة client_message_id تعيد الرسالة السابقة ولا تنشئ صفاً جديداً. |
| ☑ | Reply validation | رفض reply إذا كان الهدف في محادثة مختلفة. |
| ☑ | Authorization | المشارك فقط يقرأ أو يرسل، والمرسل فقط يعدل أو يحذف. |
| ☑ | Cursor pagination | ترتيب ثابت عبر sequence_no وعدم استخدام offset. |
| ☐ | Delivered state | تحديث delivered عند وصول الرسالة إلى جهاز مستلم واحد على الأقل. |
| ☐ | Read state | حالة قراءة على مستوى الحساب، متزامنة بين الأجهزة. |
| ☐ | Conversation listing محسّن | إرجاع آخر رسالة وحالة القراءة لكل محادثة بعد اكتمال message states. |

### 5.3 API الحالية

POST /api/v1/conversations
GET /api/v1/conversations
GET /api/v1/conversations/{conversation}/messages
POST /api/v1/conversations/{conversation}/messages
PATCH /api/v1/messages/{message}
DELETE /api/v1/messages/{message}
POST /api/v1/blocks/{public_id}
DELETE /api/v1/blocks/{public_id}

## 6. المرحلة الخامسة: WebSocket وRealtime

| الحالة | الخطوة | التنفيذ المطلوب |
| --- | --- | --- |
| ☐ | إعداد Laravel Reverb | ضبط broadcasting والـ queue وبيئة التطوير والإنتاج. |
| ☐ | قنوات المحادثات | conversation.{id} مع authorization يتحقق من عضوية المستخدم. |
| ☐ | قناة الجهاز | device.{id} لأحداث logout وrevocation وrefresh reuse. |
| ☐ | أحداث الرسائل | MessageCreated وUpdated وDeleted وDelivered وRead. |
| ☐ | إعادة المصادقة | إعادة subscribe قبل انتهاء JWT وعدم إبقاء اتصال بتوكن منتهي. |

## 7. المرحلة السادسة: Outbox وNotifications

| الحالة | الخطوة | معيار القبول |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Outbox pattern | حفظ الحدث في نفس transaction ثم معالجته asynchronously. |
| ☐ | In-app notifications | سجل notification لكل مستخدم مع read_at. |
| ☐ | Push notifications | إرسال عبر Queue وعدم تعطيل حفظ الرسالة عند فشل المزود. |
| ☐ | Push deliveries | تسجيل pending/sent/failed مع provider_message_id وerror_message. |
| ☐ | Retry وDead Letter | سياسة retries وlast_error وmonitoring للمهام الفاشلة. |

## 8. المرحلة السابعة: Search

| الحالة | الخطوة | معيار القبول |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Person Search | البحث بالusername وPublic ID مع privacy وblock rules. |
| ☐ | Message indexing | إرسال الرسائل إلى Meilisearch أو Typesense عبر Queue. |
| ☐ | Authorization قبل النتائج | لا يعرض search أي رسالة خارج محادثات المستخدم. |
| ☐ | تحديث وفهرسة الحذف | تحديث السجل عند edit وحذفه من الفهرس عند delete. |

## 9. المرحلة الثامنة: الاختبارات وضمان الجودة

| الحالة | الاختبار | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Feature Tests مكتوبة | إنشاء المحادثة، duplicate، block، encryption، reply، idempotency، pagination، permissions. |
| ☐ | تشغيل PHPUnit فعلياً | تثبيت vendor وتشغيل php artisan test. |
| ☐ | PostgreSQL integration tests | اختبار unique constraints وpartial indexes وconcurrency على PostgreSQL. |
| ☐ | Security tests | اختبار enumeration، brute force، replay، IDOR، JWT، وتسريب الأسرار. |
| ☐ | Load tests | قياس إرسال الرسائل، pagination، refresh، والـ WebSocket connections. |
| ☐ | Static analysis | تشغيل Pint وPHPStan أو Psalm مع منع أخطاء النوع. |

## 10. المرحلة التاسعة: أمن الإنتاج والتشغيل

| الحالة | الخطوة | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Secret Manager | نقل APP_KEY وJWT_SIGNING_KEY وMESSAGE_ENCRYPTION_KEY إلى Secret Manager. |
| ☐ | Redis production | استخدام Redis للـ cache والـ queue والـ rate limiting، وليس array/file. |
| ☐ | TLS وHSTS | رفض HTTP، حماية headers، وعدم إرسال التوكنات دون TLS. |
| ☐ | Logging policy | منع Authorization وrefresh/recovery/device secrets والرسائل من logs. |
| ☐ | Monitoring | مراقبة errors، queues، database، rate limits، reuse events، وrestore failures. |
| ☐ | Backup وRecovery | نسخ مشفرة، اختبار restore دوري، وخطة RPO/RTO موثقة. |
| ☐ | Dependency scanning | تحديث Laravel/PHP والمكتبات ومعالجة CVEs قبل النشر. |
| ☐ | Penetration testing | اختبار IDOR، authorization، session theft، rate limiting، وWebSocket. |

## 11. المرحلة العاشرة: واجهة المستخدم والنشر

| الحالة | الخطوة | معيار الإنجاز |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Postman API Collection | توثيق API الحالي مع أمثلة النجاح والفشل والتوكنات. |
| ☐ | تطبيق العميل | تنفيذ التسجيل، secure storage، refresh، restore، المحادثات والـ WebSocket. |
| ☐ | حماية Device Secret في العميل | iOS Keychain ThisDeviceOnly وAndroid Keystore مع منع backup. |
| ☐ | Staging environment | نشر نسخة staging ببيانات وهمية وقياس كامل قبل الإنتاج. |
| ☐ | Database migration deployment | نسخ احتياطي ثم migrate ثم smoke tests ثم مراقبة. |
| ☐ | Production release | نشر تدريجي مع rollback plan ومراقبة أول 24 ساعة. |

## 12. أوامر التشغيل والتحقق

composer install
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan route:list
php artisan test
vendor/bin/pint --test

يجب ضبط PostgreSQL وRedis قبل اختبارات التكامل. إذا تم استخدام SQLite للاختبارات السريعة، يجب إبقاء PostgreSQL هو الاختبار المرجعي للقيود والفهارس الخاصة بالـ PRD.

## 13. بوابة قبول الإصدار V1

- ☐ جميع متطلبات P0 مغطاة بالكود واختبارات ناجحة.

- ☐ لا توجد نتائج High أو Critical في security review.

- ☐ كل migrations اختُبرت على نسخة PostgreSQL نظيفة ونسخة تحتوي بيانات.

- ☐ لا توجد أسرار أو رسائل أو توكنات في logs أو Postman committed variables.

- ☐ تم اختبار logout وrefresh reuse وrecovery وDevice Secret على أكثر من جهاز.

- ☐ تم اختبار block وprivacy وauthorization باستخدام مستخدمين مختلفين.

- ☐ تم اختبار WebSocket expiration وreconnect بعد تجديد JWT.

- ☐ تم تشغيل load test وقياس زمن الاستجابة ومعدل الأخطاء.

- ☐ توجد خطة rollback وbackup وincident response قبل النشر.

ملاحظة إنتاجية: لا تعتبر البنود التي تحمل ☑ مكتملة إنتاجياً إلا بعد تشغيل الاختبارات فعلياً على PostgreSQL وإغلاق متطلبات التشفير والمراقبة والنسخ الاحتياطي. الكود الحالي يغطي أساس Messaging Core والمصادقة، بينما Realtime وNotifications وSearch وDelivered/Read ما زالت مراحل لاحقة.